邀  标  函

镇江大东纸业有限公司对PM10涂布机改造采购发出邀标函。

本邀标函发往的公司为：

- 本邀请函发出的日期为： 2022年01月12日

- 招标内容：新增改造需要的全部设备（包含整机、随设备提供的备品备件等），运抵交货现场，并负责全部设备运输、协助安装调试、培训等，通过验收合格后，直至交付使用。

- 交货期及完成日期：需在合同签订后60天内完成设备制作并发货到我司（厂家可根据实际情况填写保证交货的周期）。

四、付款方式：

1、合同签订一周内支付合同总价的30%作为定金，收到定金一周内卖方提供设备布置图、工艺流程图及设备基础图等设计资料；

2、设备发货前，外观验收合格后支付合同总价的50%；

3、安装结束调试合格再付10%

3、余款10%作为质保金，设备正常运行一年。

五、投标人资格要求：

1、招标前需提供参标单位近两年的业绩（确保真实），由我司组织人员进行资质评审。评审通过后，由我司通知参标单位缴纳投标保证金伍万元，方可参加招标。投标前将投标保证金交至大东财务或电汇至镇江大东纸业有限公司帐户（中国建设银行镇江新区支行 32001758836052503373)

2、具有独立订立合同的能力；

3、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

4、 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

5、投标人为本招标项目设备的制造商或经销商，如经销商投标须提供制造商针对本项目的授权，但同一品牌只接受一个制造商或经销商投标；

6、投标人2019年01月至今，具有与本招标项目类似的销售及安装业绩（合同包含本次招标范围内的设备），须提供合同书复印件加盖公章；

7、投标人对所提供的资料无失实内容和无弄虚作假内容的声明，提供承诺书原件；

8、本次招标 不接受 联合体投标；

- 获取时间及方式：凡有意参加投标者，请于_2022_年01月12日_8时至_2022 年01_月18日_24(北京时间)，登陆 大东纸业有限公司（www.zjddzy.com）平台 下载电子招标文件。。

- 投标截止日期：2022年01月19日（议标方式根据情况再行通知）

- 拟订合同意向商谈日期：2022年01月12日14：30

商谈地点：镇江大东纸业有限公司招标会议室

九、 投标须知：

9.1、本次招标会议需投标公司法定代表人或持有正式授权之代理人到场参加，方可获得议标资格；

9.2、本次招标在01月19日16：30结束，在此之后所有对报价的修改均视为无效；

9.3、请投标方认真知悉邀标及附件并完整填写报价单，并连同有效附件在投标截止时间之前用EMS袋密封完好自带到招标现场，如不能现场参与招标，请将资料用EMS袋密封完好递交镇江大东纸业有限公司采购处练东先生收；

邮寄地址：镇江新区大港东方路8号

联系电话：0511-88820202*2411     13951280812

邮编： 212001

盖章有效

———————————————————

镇江大东纸业有限公司  采购处